## Slide 1
组员：彭争杰 罗鑫 姚琦 刘易青
高俊龙 景慧敏 梁江
制作团队：飞猪们 答辩人：彭争杰 2019.6.15
倾听
项目答辩

## Slide 2
项目完成
项目管理
项目总结
项目展示
Loem ipsum dolor sameman tanam casectetur adipiscing elit tamam dalam qoue sampe. dolor sameman tanam casectetur adipiscing elit tamam dalam qoue sampe.
03
04
02
01

## Slide 3
项目完成
功能需求
性能需求
设计约束
软件完成
功能需求
Beta冲刺
Alpha版本问题

## Slide 4
1.功能需求
倾听，设计的目标在于，让用户通过使用软件倾听已经导入的音乐，达专注学习、休息放松、调整呼吸等目的。

## Slide 5
The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field
1.1专注学习
第一：想要使用软件用户直接点击学习按钮进入页面，里面包含已经设置选好的音乐用户不需要再选择音乐，只用根据情况选择学习时间，等时间为0时，音乐停止播放。

## Slide 6
The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field
1.2放松休息
第二：用户在工作繁忙，头脑紧绷想要放松舒缓压力的时候，点击放松所对应的按钮进入放松界面，就能听到相关的轻音乐和各种来自自然的声音。

## Slide 7
The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field
第三：随着生活学习压力越来越大，很多人的睡眠质量都不高，”倾听“选取了一系列能来自大自然的调整呼吸的冥想音乐，用户点击睡觉聆听音乐，调整倒计时来停止音乐。
1.3睡眠状态

## Slide 8
2.Alpha版本的问题
功能方面：软件功能简单 不能切换到下一首歌 按钮不能正常使用 界面简陋
性能方面：软件会闪退

## Slide 9
3.Beta冲刺阶段
日期 | 冲刺情况
6.12 | 界面美化及素材收集
6.13 | 接口重写，素材整合对接
6.14 | 功能细节改善

## Slide 10
项目完成
功能需求
性能需求
设计约束
项目管理
1.团队分工
2.Beta冲刺

## Slide 11
小组成员及分工
彭争杰 需求分析，后端编码负责
罗鑫 服务端代码编辑
姚琦 客户端代码编辑
刘易青 实例测试
高俊龙 界面设计
景慧敏 数据分析
梁江 文档编写及界面设计

## Slide 12
软件完成
2.Beta冲刺阶段燃尽图

## Slide 13
项目总结
经验与教训
对课程的建议

## Slide 14
经验和教训
项目初期，有些眼高手低，在需求分析及概要设计等阶段没有考虑后面实际编程阶段遇到困难，导致后面软件的一些扩张功能无法实现；
没有考虑好功能的可实现性，到编程时才发现有些功能团队无法实现；
以后应充分全面的考虑问题。
在项目编程阶段前应学习好基本相关知识，这样编程阶段会通畅很多。
开始前规划好团队在编程每一阶段要做的任务，并严格执行，互相监督。
团队分工明确很重要的。
越到项目后期，应该更加投入而不是逐渐放松。

## Slide 15
对课程的建议
1.
2.
老师上课讲到一些概念的内容，比如软件模型介绍及其优缺点时，让同学更集中的听老师分析可能会比抄笔记的效果要好。
对一些需要手动操作的，比如各种软件测试，老师可以通过对简单项目的操作来教学。

## Slide 16
The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field
项目展示